EXECUTIVE ALIGNMENT REPORT

AI Sales OS 정합성 보고

본사 지침과 Moonlight의 현재 위치·실행 계획·정체성 방향

요청  AI를 활용한 Sales OS 구축에 대한 3페이지 내부 정리

기준  2026-07-13 활성 정본 문서와 현재 코드 대조

판단  방향 전환이 아니라 선행 구축 자산을 신뢰 가능한 일상 루프로 완성할 시점

EXECUTIVE CONCLUSION 우리는 Sales OS를 이제 시작하는 단계가 아니다. Moonlight에는 이미 원장, 승인 큐, 에이전트 실행 기록, 360 컨텍스트, 인박스 라우팅, Guru 코칭과 결과 귀속의 핵심 척추가 있다. 본사 지침은 새 노선을 요구하기보다 우리가 미리 선택한 방향을 조직 언어로 검증해 준다.

## 본사 지침을 어떻게 해석할 것인가

운영자가 전달한 본사 지침의 요지는 ‘AI를 활용해 Sales OS를 만든다’는 것이다. 우리의 대응은 별도 회사용 시스템을 급히 복제하는 것이 아니라, 이미 구축한 Moonlight를 현장 검증 가능한 개인 실행 레이어로 완성하는 것이다.

- 외부 정합성 — 본사가 이제 공식적으로 AI와 영업 운영의 결합을 요구한다. Moonlight가 풀어 온 문제와 정확히 같은 방향이다.

- 선행 자산 — Hub·Engine·Supabase 경계, work_orders·agent_runs, 360 context assembler, persona registry, inbox router, Sales Guru가 이미 코드와 문서에 존재한다.

- 현실적 차이 — 기능 보유와 매일 믿고 쓰는 운영 루프는 다르다. 최신 정본은 AI 팀 확장보다 저장·완료·재조회가 끊기지 않는 Phase 1A를 먼저 닫으라고 지시한다.

## 우리가 앞서 만든 핵심 구조

- 캡처와 파이프라인 — 명함·시트·인박스 신호를 정규화하고 리드·딜·팔로업으로 연결하는 배관을 확보했다.

- 반자동 승인 — AI 산출물은 work_order 제안으로 쌓고, 사람이 승인한 뒤 실행하며 결과는 원장에 남긴다.

- 학습과 기억 — agent_run과 outreach outcome을 연결해 ‘무엇을 추천했고 실제로 통했는가’를 남길 기반이 있다.

- 선택형 AI 팀 — 오더·세일즈·콘텐츠·제작·검수 5개 역할을 매 건 전부 호출하지 않고 필요한 역할만 활성화하도록 설계했다.

02 / 03

# 현재 계획 — 확장보다 신뢰 루프

승인된 접근안 B: 기존 원장을 유지하고, 공통 Attention read model과 durable write 계약으로 연결한다.

CURRENT STATE Phase 0는 완료됐다. 지금은 Phase 1A Durable Task Loop가 최우선이다. 한 줄 입력이 실제 task로 저장되고, Today에 나타나며, 완료 뒤 새로고침해도 같은 상태가 남는 최소 루프가 다음 기준선이다. 이 신뢰가 있어야 AI 추천·자동화·회사 연동이 의미를 가진다.

## 승인된 실행 순서

| 단계 | 상태 | 초점 | 완료 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 완료 | 신뢰 기준선 | 저장 계약 정합, honest state, 운영자 identity, 승인 원자화 |
| Phase 1A | 현재 | Durable Task Loop | 한 줄 입력 → 실제 task → Today → 완료 → 새로고침 유지 |
| Phase 1B | 다음 | Action Desk | 실제 follow-up·Calendar, 긴급 KA 1건, 집중 고객 3~5건 |
| Phase 1C | 후속 | Contact Outcome | 요약·반응·다음 행동을 한 transaction으로 기록 |
| Phase 2+ | 별도 승인 | 확장 | Person-first CRM, PMS, ClassIn Bridge, Content·Audio 순차 진행 |

핵심: Phase 2 이후는 방향성일 뿐, 착수 전에 별도 계약 승인이 필요하다.

## 본사 지침과 맞물리는 운영 원칙

- AI는 행동을 만들어야 한다 — 요약이나 채팅으로 끝내지 않고, 다음 행동·초안·승인 큐·결과 기록으로 이어져야 한다.

- AI는 원장을 근거로 판단한다 — 고객·딜·일정·프로젝트·콘텐츠 신호를 360 context로 조립하되, 누락 source는 missing/partial로 공개한다.

- AI는 실행 권한과 분리한다 — 자동 저장·분류·추천은 허용하되 고객 메시지, 거래 변경, 결제, 삭제는 사람 승인 뒤 실행한다.

- 성과가 다음 판단을 바꿔야 한다 — 추천과 실행 결과를 agent_runs·outreach_outcomes에 귀속해 다음 팔로업과 코칭의 입력으로 되돌린다.

## 지금 하지 않는 것

- 표면 확장 보류 — 새 Agent 화면, 다중 사용자 SaaS, 일반형 AI 영업 플랫폼 포지셔닝을 먼저 만들지 않는다.

- 과도한 자동화 보류 — 완전 양방향 ClassIn sync, 자동 고객 발송, 자동 거래 변경, 전체 미팅 STT, 설명 없는 AI 점수를 미룬다.

- 가짜 완성 금지 — Supabase 미설정·source 실패·live-empty 상태에서 mock을 실제 업무처럼 섞지 않는다.

03 / 03

# 정체성·지침 — 우리가 지켜야 할 선

Moonlight는 ‘AI 기능 모음’이 아니라 문준혁의 실제 다음 행동을 책임지는 개인 운영체제다.

IDENTITY 개인 전용 · 한국어 우선 · 모바일 현실 · 판단 우선 · 조용한 프리미엄 목표는 기능 수가 아니다. 인지 에너지를 현재의 1/3로 줄이고, 고객 연락과 프로젝트 후속 누락을 0건으로 만들며, 첫 화면에서 5초 안에 ‘지금 할 일’을 이해하게 하는 것이다.

## 제품과 AI의 한 문장 계약

Signal → Ledger → Priority → Action → Result / Repair

AI 제안 → 운영자 승인 → Engine 실행 → Ledger 기억

## 정본과 권한 경계

| 주체 | 소유·역할 | 경계 |
| --- | --- | --- |
| Moonlight | 개인 상세 메모·우선순위·프로젝트·콘텐츠·다음 행동 | 최초 이관 뒤 개인 업무 정본 |
| ClassIn | 회사 공식 객체·견적·오더·최종 거래·공식 활동 요약 | 개인 원문과 거친 판단은 보내지 않음 |
| AI | 요약·분류·추천·초안·수리 제안 | 사실 정본 아님; 외부 발송·거래 변경은 승인 필요 |

## 본사 지침 아래 우리의 포지션

Moonlight는 본사 시스템을 대체하거나 별도 조직 표준을 선언하는 프로젝트가 아니다. 본사의 AI Sales OS 방향을 운영자 한 명의 실제 현장에서 먼저 구현하고, 실패 비용·승인 경계·데이터 정본·성과 귀속을 검증하는 선행 파일럿이다.

- 회사에 보여줄 강점 — 아이디어가 아니라 이미 존재하는 운영 척추와 구체적 가드레일, 그리고 현장 사용으로 검증할 수 있는 루프다.

- 지켜야 할 차별점 — generic AI Sales OS가 아니라 ‘개인 운영자의 다음 행동 기억 장치’라는 좁고 실제적인 정체성이다.

## 즉시 실행 3단계

- 1. Phase 1A 완료 — Quick Capture → durable task → Today → 완료 → 재조회 계약을 닫는다.

- 2. 14일 실사용 검증 — 5초 행동 선택, 10초 저장, 20초 연락 결과 기록, surfaced되지 않은 overdue 0건을 측정한다.

- 3. 증거 기반 확장 — Phase 1B·1C를 닫은 뒤 성과를 낸 workflow만 ClassIn Bridge와 AI 팀 자동화로 졸업시킨다.

근거 문서  docs/README.md · operator-workflow-profile.md · moonlight-personal-operator-os-deep-design.md · master-directive.md · master-roadmap.md · sales-os-direction.md · 현재 apps/hub/lib/sales-os 및 Supabase migration